|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 캡스톤 디자인 프로젝트 정기 결과 보고 | | 날짜 | 2017.03.14 |
| 작성자 | 김동민 | 팀명 | 그것이 R고싶다 |
| 기존 이번 주 목표 | * 실험계획법 플러그인 패키지 조사 * 코멘트를 바탕으로 한 프로젝트의 Scope 수정 * 프로젝트 추가 사항 연구 * 재 제안서 ppt 및 대본 수정 | | |
| 이번 주 활동 내용 | * 실험계획법 플러그인 패키지 조사 완료(출력물 참조.) * 공정능력 분석, 측정시스템 분석, 샘플링 검사 공부 * 프로젝트의 스코프 수정 * Sampling inspection을 추가하여 통계적 품질 관리의 주요 구성 요소를 갖추게 함. * 재 제안서 ppt 및 대본 수정 완료 | | |
| 다음 주 계획 | * Tcltk package 문법 익히기 * 기존 R의 Sampling inspection 패키지 분해 및 미니탭과 비교 * Sampling inspection 플러그인 개발 착수 | | |